Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Kĩ thuật Start-Stop-Continue vì ỹ thuật này tập trung trực tiếp vào việc đưa ra các hành động cải tiến cụ thể phù hợp với khoảng thời gian ngắn

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Gây rủi ro không Done |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop. Gây tông đọng công việc vào cuối Sprint |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Retro -> Chuyển cho PO |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Bắt đầu bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD để đảm bảo chất lượng |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình | Việc kiểm thử dồn vào cuối Sprint do kiểm thử muộn |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Thực hiện kiểm thử ngay khi xong từng phần | Devs | Cuối Sprint tiếp theo | 100% PBI được kiểm thử và báo lỗi (nếu có) trước ngày 7 của Sprint |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 -> H2 -> H5 -> H1 -> H6

Hoạt động bị loại và lý do: H4 vì SM đóng vai trò cố vấn giúp nhóm tự tìm ra giải pháp chứ không phải đưa giải pháp có sẵn cho cả nhóm

Lời mở đầu: Chào mọi người, mục tiêu buổi Retrospective hôm nay là cùng nhìn lại Sprint 2 để tìm ra 1 hành động cải tiến giúp nhóm làm việc hiệu quả hơn trong Sprint tới. Buổi họp này là không gian an toàn để chúng ta tập trung vào quy trình và bài học kinh nghiệm, hoàn toàn không chỉ trích hay đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Trải qua Sprint vừa rồi, dù có những khó khăn nhất định, mình xin cảm ơn cả nhóm đã nỗ lực hết sức để hoàn thành các công việc chung